UMOWA NR  ZSP. ………………….

Zawarta w dniu ………………… r. w Myszyńcu,  pomiędzy; 
Powiatem Ostrołęckim - Zespołem Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu.
 reprezentowanym przez 
Dyrektora -  Sławomira  Świtaj

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a : ………………………………………………………………………………………...

NIP: …………………………,                                  REGON: …………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….

zwanym w treści umowy „Wykonawcą*”

została zawarta umowa następującej treści:

§1.

- Wykonawca zobowiązuje się do   Modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu  zgodnie ze złożoną ofertą, 
w terminie od 23 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

- Oferta złożona przez wykonawcę stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Za termin wykonania umowy strony uważają datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy.

§2.

Wykonawca jest obowiązany wykonać wszelkie niezbędne prace zgodnie obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

§3.

- Dostawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 
36   miesięcy.

- Czas trwania gwarancji liczy się od daty odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał wady  stwierdzone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy

- W przypadku nieusunięcia wad w terminie o którym mowa w ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy..

§4.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1;

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania umowy;

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu usunięcia wad;

- Niezależnie od kar umownych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli,

- zostanie ogłoszona otwarta likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót beż uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres 10 dni,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli;

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez strony wiadomości o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2.

§6.

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ………………... złotych (słownie złotych:  ……………….………….. złotych brutto).

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi jednorazowo, po zakończeniu prac. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i  zatwierdzonej przez Zamawiającego. Do faktury winien być dołączony zatwierdzony protokół odbioru końcowego.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru.

- Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów. Cena określona jest w walucie polskiej.

- Płatnikiem jest Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu, 
ul. Dzieci Polskich 5, 07-430 Myszyniec. NIP: 7581902304, REGON: 550729672.

§7.

- Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

§8.

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA